手术室天面防水补漏修复工程项目评分表

（1）符合性审查：

评委将根据响应供应商提供的响应文件进行符合性审查，审查项目包括：

| 检查内容 | 采购公告要求 |
| --- | --- |
| 合法性 | 满足资格条款。 |
| 文件完整性 | 响应供应商的资格证明文件符合采购公告要求（报价未超过项目预算价） |
| 合法签署 | 按采购公告要求由法定代表人或其授权代表签署投标文件；如果不是法定代表人亲自签署，则须提交法定代表人的授权书且签字、盖章有效。 |
| 资质 | 1、广东省政府采购智慧云平台定点采购资质 2、具有建筑防水工程相关资质 |
| 结论 |  |

注：1．评审项目合格在相应列中标注“〇”，不合格则在相应列中标注“×”。

2．评审项目全部合格方可视为通过符合性审查，在“结论”栏中填写“符合”，否则为“不符合”。

（2）综合评分：各部分得分权重分配如下：

| 评价内容 | 商务和技术部分 | 价格部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 70分 | 30分 | 100分 |

（1）商务技术评审

评委将依据响应供应商提供的响应文件进行审核，填写商务技术评审表，工作人员汇集每一评委的评分，将全部评委的评分进行算术平均，得出该响应供应商的得分。具体内容及评分细则如下：

| 序号 | 评审项目 | 分数 | 评议内容 | 报价人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工进度 保证措施 | 15 | 优：关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，满足工期的要求，对关键节点的控制措施有力、合理、可行，得10-15 分； 良：关键线路清晰、准确、完整，计划编制可行，满足工期的要求，对关键节点的控制措施合理、可行，得 5-10分； 中：关键线路基本准确，计划编制基本合理，对关键节点的控制措施基本可行，得 1-5分； 差：关键线路不准确，计划编制不合理，对关键节点的控制措施较差，得0分，未提供的得0分。 |  |
|  | 施工方案 | 25 | 优：施工总体安排合理（含材料）施工方案优于我院方案，运用先进、合理的施工工艺；对施工难点有先进和合理的建议，施工质量保证措施可靠、经济、安全、切实可行，措施得力，得 20-25 分； 良：施工总体安排合理（含材料），施工方案符合我院方案，施工工艺合理、可行；对施工难点有合理的建议，施工质量保证措施经济、安全、基本可行，得 15-20分； 中：对项目理解一般、服务定位一般、管理理念一般、服务质量基本满足要求、总体施工方案（含材料）基本满足要求，得10-15分； 差：对项目特点及用户需求不能正确理解，施工方案（含材料）编制简单敷衍，不能满足需求，得5-10 分。 未提供的不得分。 |  |
|  | 售后服务方案 | 20 | 根据供应商的售后服务能力及响应情况进行评审： 优：售后服务方案详细、科学合理，维护服务能力强、人员安排合理、便利性高、质保期排名第一、响应速度快的，得15-20分； 良：售后服务方案较详细，合理，维护服务能力较强、人员安排较合理、便利性较高、质保期排名第二、可操作性 较高、响应速度较快的，得,10-15分； 中：售后服务方案一般，维护服务能力一般、人员安排一般、便利性较一般的，质保期排名第三，得5-10分； 差：售后服务方案较差，维护服务能力差、售后响应时间长的，质保期排名第四，得1-5分。 无提供不得分。 |  |
|  | 现场人员 | 10 | 派驻现场的项目负责人及工程技术管理人员的履历、专业配置相关工作经验、资历等情况打分。 （其中：完全满足采购需求的得7-10分，基本满足采购需求的得4-7分，部分满足采购需求的得0-4分。） |  |
| 合计 |  | 70 | 得分合计 |  |

（2）价格评估

价格评审满分为30分。

评标基准价为满足招标文件要求且价格最低的投标报价。

评分标准（公式）：投标人价格得分＝（评标基准价/投标报价）×100%×30

按以上标准计算出各投标人的价格得分。